**Основные мероприятия**

**по формированию комфортной городской среды на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный  Результат (краткое описание) |
|
|
| начала реализации | окончания реализации |
|
|
|
|
| Благоустройство дворов | | | |
| 1. г.Белоярский  Микрорайон Мирный,  д, 3а, 14 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия;  - детская площадка и площадка для активного отдыха;  -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка;  - инженерная подготовка |
| Благоустройство общественных мест | | | |
| 1. г. Белоярский Благоустройство Набережной в районе гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат": | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - отсыпка территории;  - строительство городской сцены;  - строительство пешеходного моста |
| 1. Белоярский район, с.п.Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул.Каксина | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия;  - детская площадка ; -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |