УТВЕРЖДЕН

на заседании Комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения

при Правительстве Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

протокол заседания от 26 июля 2016 года № 3

Выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Ед.измерения | Выполненные объемы |
| Информация о проделанной работе на текущую дату | Средний процент выполнения работ, %. |
| 1. | Ямочный ремонт | 30.11.2016 | м2 | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 50 |
| 2. | Ремонт швов асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Белоярский с использованием битума | 30.11.2016 | п.м. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 3. | Отсыпка обочин гравием фр. 20-40 | 30.11.2016 | м3 | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 4. | Ремонт бордюрного камня БР 100.30.15 | 30.11.2016 | п.м. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 50 |
| 5. | Установка дорожных знаков | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 67 |
| 6. | Устройство дорожной разметки | 30.11.2016 | м.кв. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 7. | Демонтаж блоков торможения магистральных | 30.11.2016 | п.м. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 0 |
| 8. | Установка блоков торможения магистральных | 30.11.2016 | п.м. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 9. | Покраска опор светофоров и стоек дорожных знаков | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 10. | Установка сигнальных столбиков | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 11. | Снятие сигнальных столбиков | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 0 |
| 12. | Установка вех дорожных сигнальных | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 0 |
| 13. | Снятие вех дорожных сигнальных | 30.11.2016 | шт. | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 100 |
| 14. | Реконструкция автомобильных дорог г. Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов | 30.10.2017 |  | Работы по МК ведутся в соответствии с графиком | 58 |