**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский**

**за 2017 год**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский утверждена решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 31 мая 2016 года № 23 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года».

 Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

 Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городском поселении Белоярскийв 2017 году

| **п/п** | **Показатель** | **Плановое значение показателя, %** | **Достигнутое значение, %** | **Уровень выполнения показателей, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 99,2 | 89,9 | 90 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 86,7 | 92,2 | 106 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 187,2 | 218,1 | 116 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива  | 111,3 | 130,3 | 117 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 65,3 | 98,2 | 150 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива  | 18 | 33,5 | 186 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 26,2 | 48,8 | 186 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 150 | 150 | 100 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности выставочными залами, % от норматива  | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива  | 112 | 112 | 100 |
| 11 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 0 | 400 | 400 |
| 12 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % от норматива | 0 | 0 | 0 |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в городском поселении. В отчетном периоде произошло увеличение проектной мощности в СОШ №3 на 100 мест за счет оптимизации существующих помещений.

Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 2017 год составил 218,1 % от норматива. Увеличение показателя связано с увеличением количества посещений поликлиники.

Обеспеченность кинотеатрами на уровне 400% от планового значения связано с открытием частным инвестором кинотеатра на четыре 3D кинозала (412 мест) в ТРК «Оазис Плаза».

 Таблица 2

Инвестиционные проекты на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Результат** |
| Парк культуры и отдыха | гп. Белоярский | 2016-2019 | В рамках проекта «благоустройство Набережной» в 2017 году выполнены работы по укладке террасной доски, тротуарной плитки, забетонирован нулевой уровень сцены, установлены опоры освещения, а также уже завезены металлоконструкции для дальнейшего строительства сцены. |
| Средняя общеобразовательная школа | г. Белоярский, 4 микрорайон | 2017-2019 | Исполнены 2 МК на проведение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы сметной стоимости. Направлена заявка МО на  |
| Дошкольное образовательное учреждение (Наносад) | г. Белоярский, 3А микрорайон | 2017-2018 | Исполнены 2 МК на проведение инженерных изысканий и проведение ценовой экспертизы |
| Строительство 3 плоскостных спортивных сооружений | гп. Белоярский, 5а микрорайон | 2016-2017 | Строительство сооружения реализовано в 6 микрорайоне - Турниковый комплекс для занятий«Street Workout» |
| Строительство 2 плоскостных спортивных сооружений | гп. Белоярский, 3а микрорайон | 2017-2018 | Мероприятие запланировано к реализации после ввода в эксплуатацию жилых домов на данной территории |

В 2017 году сдано в эксплуатацию здание Межшкольного технопарка, что позволяет использовать потенциал системы дополнительного образования детей в решении задач адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен.

В 2018 году планируется приступить к строительству социально значимых объектов для Белоярского района - новой общеобразовательной школы в г. Белоярский на 300 мест и детского сада микрорайона 3А г. Белоярский на 220 мест. Для реализации данных проектов в 2017 году проведена государственная экспертиза проектной документации и экспертиза сметной стоимости строительства объектов.

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**