**Приложение №5**

**План ремонта общего имущества собственников помещений дома №21 7 мкр. на 2017 г.**

№ Виды работ Сроки исп.

**1. Ремонт межпанельных швов, трещин в июнь-**

**них, согласно заявкам жильцов и акту сентябрь**

**осмотра здания ( около 50м).**

**2. Замена чердачных оконных блоков июнь- июль**

**( над подъездами №1,2,3, 4).**

**3. Частичный ремонт в подъездах май-**

***( заделка трещин , част. окраска стен,* июль**

***дверей, порогов, батарей* ).**

**4. Окраска уличных ограждений, скамеек, июнь**

**металлических вазонов.**

**5. Частичный ремонт шести входов июнь-**

**в подъезды, цоколя дома. июль 6.Благоустройство придомовой территории: июнь-**

***а) подсев травы на отдельных участках* август**

***б) посадка кустарников, деревьев***

**7. Установка декоративного забора август**

**возле подъезда №4.**

***Председатель правления ТСЖ « Соседи» А.В. Лебедева***